BẢNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Vối Coffee & GU169

Tổng hợp hệ thống n8n · Lark Base · Facebook · Zalo CRM · Pha Chuẩn (Sửa máy pha) · Content Marketing

Cập nhật: 14/09/2026

| 34 Đã xong | 8 Đang làm | 21 Chưa làm | 3 Tạm dừng |
| --- | --- | --- | --- |

# A  Lark Base CRM — Quản lý dữ liệu trung tâm

## A1 · Thiết kế hệ thống bảng Lark Base

●  Dựng Lark Base "Voi Coffee" ~30 bảng — 7 nhóm: Hệ thống, Danh mục, Marketing/Lead, Sales/Đơn hàng, Kho, Sản xuất, Tài chính [Xong]

●  Bảng GD_Content — lịch content + workflow duyệt — Views: Ý tưởng → Chờ duyệt → Đã duyệt → Đã đăng [Xong]

●  Bảng GD_Lead — quản lý lead từ landing + FB [Xong]

●  Bảng GD_DonHang — đơn hàng, tích hợp GHN [Xong]

# B  n8n Automation — Luồng tự động hóa

## B1 · Tự đăng bài Facebook từ Lark

●  Workflow tự đăng bài VOI — Lark "Đã duyệt" → đăng FB Page Vối Coffee + auto-comment link voicoffee.vn [Active]

●  Workflow tự đăng bài GU169 — Lark → FB Page "Sáng cà phê" (GU169), tách riêng token/credential [Active]

## B2 · Thu số liệu Facebook → Lark

●  Cập nhật số liệu FB mỗi 6h — Lượt xem, tương tác → ghi vào GD_Content cho cả VOI + GU169 [Active 6h]

## B3 · Thu Lead tự động

●  Landing page → Lark + Telegram + Google Sheets — voicoffee.vn form → n8n webhook → ghi GD_Lead + thông báo Telegram Bot [Active]

●  Telegram callback xử lý lead — Nhận lead → nút callback trên Telegram để phân loại/phản hồi [Active]

●  Nhắc nhở chậm cập nhật lead — Tự động nhắc qua Telegram khi lead chưa được follow-up [Active]

## B4 · AI tạo ảnh content tự động

●  CONTENT 11 — AI Images VOI + GU169 — Quét bài chưa có ảnh → ChatGPT soạn prompt → Gemini render 4 ảnh → upload Drive → ghi link Lark [Active]

## B5 · Báo cáo Facebook Ads

●  Facebook Ads metrics → Lark — Kéo số liệu ads (chi phí, CPL, reach) vào Lark Base tự động [Active]

## B6 · Lồng tiếng AI (TTS)

●  Bài viết Lark → ai33 lồng tiếng + SRT phụ đề — 3 workflow dựng xong. Tạm dừng — chờ triển khai video content [Tạm dừng]

## B7 · Telegram nhập chi tiêu

●  Bot /chi → Lark GD_ChiTieu — AI trích xuất số tiền/loại chi/nội dung từ tin nhắn. Dựng xong, chưa bật [Dựng xong]

## B8 · Telegram Gateway duyệt content

●  CONTENT 01 — Cổng Telegram duyệt nội dung — Gửi album ảnh+caption qua Telegram Bot → tạo record GD_Content → callback duyệt/sửa [5–7 ngày]

# C  Content Marketing — Sản xuất nội dung

## C1 · Content GU169 (cà phê sỉ B2C — Page "Sáng cà phê")

●  181 bài đã soạn trên Lark GD_Content — 9 chủ đề xoay vòng. Blend 8Ro-2Ar 200k/kg. 5 bài/ngày (2 video slot 15h+21h) [181 bài]

●  Skill tự động hoá tuần content — Tự dò tuần, xoay chủ đề, đẩy batch vào Lark API. Đã cập nhật giá 200k [Xong]

●  Tiếp tục đẩy nội dung tuần mới — Đã đẩy đến 13/09. Tiếp tục sản xuất + đăng bài hàng tuần [Liên tục]

## C2 · Content Vối Coffee (setup quán)

●  Hệ thống content skill (14 công thức) — AIDA, PAS, FAB, Storytelling… Tích hợp framework AIDAS cho sản phẩm cao ticket [Xong]

●  Sản xuất content VOI hàng tuần — Giáo dục thị trường, case study, quy trình setup quán, vốn đầu tư [Liên tục]

## C3 · Quy tắc content chung

●  Quy tắc FB organic: không link trong bài — Link voicoffee.vn đưa xuống comment đầu (auto-comment n8n). Hotline 0898 898 236 [Áp dụng]

●  Định vị messaging chuẩn — "Như nhượng quyền, nhưng 0 đồng phí". Không dùng "nhượng quyền" đứng một mình [Áp dụng]

# D  Landing Page & Website

## D1 · Landing page chuyển đổi

●  voicoffee.vn — Landing page live — 3 gói: Vối Phố 135tr / Vối Vườn 2,9tr/m² / Vối Độc Bản 500tr. Calculator vốn + form lead [Live]

●  Landing page riêng cho mảng gia công B2B — Trang riêng cho doanh nghiệp (không công khai giá/kg). CTA: "nhắn nhận báo giá theo sản lượng" [7–10 ngày]

# E  Nghiên cứu thị trường & Chiến lược giá

## E1 · OEM / Private Label

●  Báo cáo nghiên cứu thị trường OEM 14 phần — Định vị: "OEM trọn gói cho người lần đầu làm brand, MOQ 20kg, lộ trình 30 ngày" [07/2026]

●  Kế hoạch triển khai OEM 6 tháng + ngân sách + KPI — Lộ trình T8/2026–T1/2027, MKT 15–25tr/th [07/2026]

## E2 · Cơ cấu giá đã chốt

●  Chốt giá dòng quán (GU169): blend 8Ro-2Ar, 200.000đ/kg — MOQ 10kg (2 cây 5kg). Bỏ mức 169k cũ [11/08]

●  Chốt giá dòng gia công B2B: báo theo sản lượng — Robusta S18, MOQ 175kg. Arabica 250k/kg, MOQ 70kg. Mẫu thử 10kg [11/08]

# F  Video & Multimedia

## F1 · Hệ thống sản xuất video ngắn

●  Pipeline TTS (ai33) → video ngắn — 3 workflow n8n dựng xong. Chờ kết hợp với công cụ dựng video [Dựng xong]

●  Dựng video tự động từ ảnh AI + audio TTS — Ảnh Gemini + giọng ai33 + SRT phụ đề → video TikTok/Reels/Shorts [10–14 ngày]

# H  Zalo CRM — crm.voicoffee.vn

## H1 · Hạ tầng & Feature Gate

●  Deploy Docker trên VPS, domain crm.voicoffee.vn — Docker Compose, 120 Prisma migrations, auth + org isolation [Xong]

●  Feature gates Phase 0 — khoá module Enterprise — Router guard + flag mặc định tắt cho Goals, Targets, Care Sessions, Sequences, Blocks, Broadcasts [Xong]

●  Facade API /api/marketing/* (Phase 1) — Mapping model legacy → domain Marketing, route facade (95%) [95%]

## H2 · Tệp khách hàng & Bạn bè Zalo

●  Quản lý tệp khách hàng (CustomerList) — CRUD, import/export CSV, UI cuộn dữ liệu đã fix [90%]

●  Friends bulk actions — nhắn/tag/trạng thái/xuất CSV — Modal nhắn hàng loạt (confirm >50), gán tag, đổi trạng thái [Xong]

●  Kết bạn Zalo tự động — Gửi friend request qua API. Đã ghi nhận lỗi rate limit [Cơ bản xong]

## H3 · Tin nhắn & Content

●  Mẫu tin nhắn (MessageTemplate) — CRUD + preview, đã rebrand sang Vối Coffee [85%]

●  Content Blocks (khối nội dung tái sử dụng) — CRUD cơ bản có, cần hoàn thiện composer UI và render preview [70%]

●  Gửi ảnh phiếu đơn hàng qua Zalo — n8n Lark → download ảnh Google Slides → gửi ảnh local qua zca-js [Xong]

## H4 · Broadcast & Chiến dịch

●  Broadcast wizard — gửi tin hàng loạt — UI wizard + queue gửi (78%). Đang dry-run, chưa gửi thật [78%]

●  Target campaigns — mục tiêu chiến dịch — TargetJob CRUD + worker gán nick (45%). Cần nối API thật [45%]

## H5 · Bám đuổi & Chăm sóc

●  Sequences — luồng kịch bản bám đuổi — CRUD + steps JSON, gán luồng cho khách qua tab Follow-up [78%]

●  Care Sessions — chăm sóc khách hàng — Engine phân công + lịch sử tương tác (65%) [65%]

●  Worker thực thi Sequence steps tự động — Gửi tin nhắn theo lịch đã cài. Chưa triển khai [7–10 ngày]

## H6 · AI & Knowledge Base

●  Tích hợp Gemini embedding + AI chat — Fix normalize model, rebrand → Vối Coffee [Xong]

●  Thêm tài liệu Knowledge Base + QA — Cần nhập nội dung sản phẩm Vối Coffee + test hỏi đáp [3–5 ngày]

## H7 · Dashboard & Vận hành

●  Dashboard KPI Marketing — Tổng hợp: tin gửi, tỷ lệ mở, nick mới, broadcast stats [10–14 ngày]

●  Staging environment + QA send flows — ⚠ CRITICAL: tất cả send flow đang dry-run. Cần staging trước production [5–7 ngày]

# I  Pha Chuẩn — Dịch vụ sửa máy pha & Phễu chuyển đổi cà phê

## I0 · Thương hiệu & Nhận diện

●  Nghiên cứu tên thương hiệu → chọn "Pha Chuẩn" — Phân tích 8 đối thủ TP.HCM, đánh giá 6 phương án. Chơi chữ kép: pha cà phê + hiệu chuẩn máy. Tagline: "Chuẩn máy, chuẩn vị" [09/2026]

●  Đăng ký domain phachuan.vn — Domain chính cho thương hiệu sửa máy. Redirect → voicoffee.vn/sua-may-pha ban đầu [1–2 ngày]

●  Thiết kế logo & bộ nhận diện Pha Chuẩn — Logo kết hợp biểu tượng máy pha + ly cà phê. Bảng màu: xanh Vối (#2D6A4F) + đồng (#C4823A) [5–7 ngày]

## I1 · Landing page & Lead capture

●  Landing page sửa máy pha cà phê TP.HCM — voicoffee.vn/sua-may-pha. 3 gói giá (Sửa Nhanh / An Tâm / Đối Tác). Form lead, FAQ, social proof [Build xong]

●  Setup form lead → Zalo CRM + n8n automation — Webhook → ghi GD_Lead (nguồn: sửa máy) + Telegram thông báo + auto-reply Zalo [3–5 ngày]

## I2 · Vận hành dịch vụ

●  Bảng giá chi tiết & quy trình sửa chữa nội bộ — Pricing matrix theo loại lỗi × hãng máy. Checklist KTV khi đến quán [3–5 ngày]

●  Tìm & đào tạo kỹ thuật viên cộng tác — 1–2 KTV TP.HCM, quy trình demo pha GU169 sau sửa, script tư vấn upsell [7–14 ngày]

●  Chuẩn bị kit demo: 500g GU169 sample × 20 bộ — Gói 500g dùng thử, nhãn riêng "Dùng thử miễn phí", tặng kèm sau mỗi lần sửa [3–5 ngày]

## I3 · Marketing & Chuyển đổi

●  Facebook Ads + Zalo OA — chạy test 2tr/tuần — Target: chủ quán cà phê TP.HCM, 25–45 tuổi. Content: tips bảo trì, bảng giá minh bạch [Sau deploy LP]

●  Quy trình upsell: sửa máy → cà phê GU169 — KTV pha thử sau sửa → tặng 500g → follow-up Zalo 3–5 ngày → chốt đơn định kỳ. Combo sửa+5kg = giảm 20% [Song song KTV]

## I4 · Fanpage Pha Chuẩn — Nội dung & Cộng đồng

●  Tạo Facebook Page "Pha Chuẩn — by Vối Coffee" — Page riêng cho mảng sửa máy, TÁCH khỏi page Vối Coffee & GU169 để không lẫn tệp. Username: @phachuan.vn [1–2 ngày]

●  Thiết kế bộ nhận diện fanpage — Ảnh bìa (KTV đang sửa máy + tagline "Chuẩn máy, chuẩn vị"), avatar logo, nút CTA, tab Dịch vụ 3 gói giá [2–3 ngày]

●  Kế hoạch content 4 trụ cột × 30 ngày đầu — (1) Tips bảo trì 2/tuần (2) Before/After sửa máy 2/tuần (3) Kiến thức máy pha 1/tuần (4) Upsell GU169 1/tuần. Tổng ~6 bài/tuần [3–5 ngày]

●  Tích hợp Lark + n8n auto-post cho fanpage Pha Chuẩn — Tái sử dụng workflow B1, thêm token page Pha Chuẩn. Lark GD_Content thêm tài khoản "PHA_CHUAN" [3–5 ngày]

# G  Hạng mục chưa triển khai

## G1 · Fanpage B2B gia công

●  Tạo FB Page + Group riêng cho mảng gia công B2B — Không dùng page Vối/GU169, tránh lẫn tệp. Content B2B: lý trí, niềm tin, phễu dài [5–7 ngày]

## G2 · Tài chính tự động

●  Lark Base P&L + báo cáo thuế quý — Schema đã thiết kế (GD_ThuChi, DM_KeToan, BaoCao_ThueQuy). Chưa triển khai n8n automation [7–10 ngày]

## G3 · Mở rộng kênh (TikTok, YouTube Shorts)

●  Mở rộng đăng content sang TikTok + YouTube Shorts — Lark đã có trường Nen_Tang. Cần dựng workflow đăng bài + tối ưu format từng nền tảng [Đang chuẩn bị]